宜春市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

招 标 文 件

招标项目：2024学生宿舍卫生间、阳台漏水改造工程

招 标 人：宜春学院                      （章）

法定代表人：                    （章）

联 系 人：   施勇   电话：13755840666

编制时间：        2024年7月

二〇二四年

第一节  投标须知前附表

| 工程名称 | 2024学生宿舍卫生间、阳台漏水改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 宜春学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程立项 批准文件 | / |  | 设计单位 |  |  |  |  | / |
|  |  |  | 工程总投资 |  |  |  |  | 493788.56元 |
|  |  |  | 本项目投资 |  |  |  |  | 493788.56元 |
| 建筑面积 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 |  | 质量要求 |  |  |  |  | 合格 |
| 工期要求 | 总工期：40日历天（以实际开工时间为准） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人要求 | 具有建筑工程施工总承包或建筑装修装饰工程专业承包资质。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 获取招标 文件 | 时间 | 2024年7月5日－ 7月9日 |  |  | 地点 | 宜春学院招标采购 中心网获取 |  |  |
| 现场踏勘 | 时间 | 自行踏勘 |  |  | 地点 | / |  |  |
| 招标答疑会 | 时间 | 不组织，仅通过书面形式进行答疑。 |  |  | 地点 | / |  |  |
| 投标文 件份数 | 投标文件份数为三份，一正两副。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文 件递交 | 受理 单位 | 宜春一诺招标代理有限公司 |  |  | 地点 | 宜春学院电教楼三楼308室 |  |  |
| 投标截 止时间 | 2024年7月11日上午9：30整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标会 | 时间 | 2024年7月10日上午9：30整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点 | 宜春学院电教楼三楼308室 |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | 自筹 |  |  | 资金到位情况 |  |  | 已到位 |  |

第二节 综合说明

一、总　则

（一）工程概况

1、工程招标范围：详见附件工程量清单。

2、工程量：详见附件工程量清单。

3、现场施工条件

（1）建设用地面积  /    ；

（2）场地拆迁及平整情况  已到位 ；

（3）施工用水、电   到位   。

4、上述工程按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》和国家、省有关招标投标法律法规、规章以及江西省建设厅有关招标投标的规范性文件等规定进行招投标，现通过招标的方式择优选定施工单位。

（二）参加投标的投标人资格条件：

1、投标人的法定代表人证明材料或法定代表人授权委托书原件及本人身份证；

2、营业执照、安全生产许可证（复印件加盖投标人公章）；

3、建筑工程施工总承包或建筑装修装饰工程专业承包资质（复印件加盖投标人公章）；

4、拟派本工程注册建造师证书及建造师安全生产考核证（B证）（专业：建筑工程，等级：贰级及以上）（复印件加盖投标人公章）；

5、五大员（施工员、质量员、安全生产管理人员（C证）、机械员、资料员）（复印件加盖投标人公章）；

6、外埠来赣投标单位还应根据《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批〔2020〕4号）规定，在“江西住建云平台”上登记企业及相关人员信息，须提供企业及相关人员登记有效的查询结果截图并加盖投标单位公章。

注：本项目执行《关于我省房屋建筑和市政工程招投标活动中使用电子证照（书）相关事项的通知》，相关资质、证书实行电子证照的，投标人可提供彩色打印电子证照，必须清晰且能扫描出结果的二维码视为提供了。

开标时，投标单位未按照上述规定提交有关证书或材料的，资格审查为不合格。

（三）本招标工程的投标有效期为90天（日历天），招标人应当在投标有效期截止时限10日前确定中标人。

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（四）招标文件的解释

招标文件的解释权归属招标人。投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应当在投标截止时间 3日前以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，并将书面答复送至所有投标人。

（五）招标文件的编制责任与组成

1、招标文件由招标人或者受其委托的招标代理机构编制，其编制责任由招标人承担，招标代理机构应根据委托合同承担相应法律责任。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

3、招标文件包括本文件及所有发出的补充通知。

（六）招标文件的修改

1、在投标截止日期3天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将以书面方式发给各投标人，补充通知作为招标文件组成部分，对投标人起同等法律约束作用。

三、投标报价

（七）投标报价

1、投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现。其中：包括工程施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、扬尘措施费用、税金和政策性文件规定就计取的合法取费等各项费用。

2、投标报价方式：本工程采用 固定价格一次性报价，不得撤回修改。

2.1投标报价范围：投标人投标报价不得高于招标控制价，否则，按无效标处理；

2.2投标报价保留到小数点后两位；

2.3投标人应认真考虑自身报价中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主投标报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

3、信息价的采用：主要材料价格执行《江西省造价信息》宜春市区2024年第6期造价信息（缺项部分套用同期省市信息价），无信息价材料价格按市场价调整计算。

4、计价采用的费用定额：017版《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、2017版《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、2017版《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》及其配套的《费用定额》。

5、税金：计算费率按9%计算。

6、工程量清单中的暂列金额和暂估价：详见工程量清单。

7、工程结算时调整工程价款方式：

□ 经招标人签证认可的市场材料价差；

☑ 经设计单位发出招标人认可的设计变更；

☑ 经招标人计量后签证认可的工程量变化；

☑ 省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定；

□ 其他：工程结算须经财政投资评审机构按规定审定。

四、投标文件的编制

（八）投标文件的组成

1、投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标书；

（2）投标书附录；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）工程量清单投标报价表；

（6）工程量清单投标预算书；

（7）投标人工期、质量等级承诺书；

（8）单位证书、证件等。

2、投标人应使用我省规范的投标文件格式填写，如不够使用时，由各投标人自行添补。

（九）现场踏勘与招标答疑会

1、投标人将自行对改造点现场和周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、投标人提出的与投标有关的任何问题以书面形式送达招标人，招标人以书面形式答复并提供给所有投标人。

（十）投标文件的份数和签署

1、投标人按本文件第（八）条规定。编制投标文件“正本”一份、副本两份，投标文件需明确标明“正本”和“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人签字盖章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位印章。

五、投标文件的递交

（十一）投标文件的密封和标志

1、本工程投标的投标文件采用下列方式密封：

（1）要求各投标人将投标文件密封在一个投标文件密封袋内；

（2）投标文件内容较多时，可将投标文件分别包装在二个或二个以上的密封袋内。

2、所有密封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间以前不得开启。

3、所有密封袋上都应写明投标人的名称、地址、邮政编码。

4、所有密封袋密封口处均应由投标人密封，并加盖投标单位公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印章。

（十二）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。招标人在接到投标文件时应在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒绝并当场退还投标人。

4、招标人误收了按规定应当拒收的投标人的投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。

（十三）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的补充文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按本文件第（十一）条规定的要求、密封、标志、盖章和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

六、开标

（十四）开标

1、在规定的开标时间及所有投标人的法定代表人或委托代理人在场的情况下，招标人举行开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会。

2、开标会议由招标人组织并主持，相关部门进行指导和监督。

3、投标人代表【指法定代表人或其委托代理人】在规定的开标会时间未到达或未参加开标会议的视为自动弃权。

投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未予密封的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清，影响评标；

（3）投标截止期以后送标的投标文件；

（4）未按规定加盖投标人公章和单位法定代表人或者法定代表人委托的代理人印章；

（5）违反招投标法律法规规定；

（6）违反<2013年建设工程工程量清单计价规范>。

（十五）开标、评标、定标会程序

（1）宣布主持人、唱标人、监标人、记录人；

（2）宣布开标纪律和注意事项；

（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）；

（4）宣布评标原则，简述评标办法；

（5）介绍参加开标会的有关单位和人员；

（6）查验各投标人投标文件的密封情况并确认投标文件有效性，同时查验各投标单位法定代表人身份证原件或其授权委托代理人的委托书原件及本人身份证原件、营业执照原件、在社会消防技术服务信息系统完成录入且已录入生效截图加盖公章。

（7）查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书有效性；

（8）招标人开启和查验各参加评审投标人标书文件签章是否有效，并送评标委员评审；

（9）评标委员会按评标办法规定内容评审标书；

（10）宣布中标人或者中标排序人；

（11）开标会结束，招标转入定标阶段，投标人返回等候招标人定标后的中标或未中标通知书。

七、评标

（十六）评标

1、评标工作

招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十、二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和国家发展计划委员会、经贸委、建设部等七部委第12号令之规定组成评标委员会，按照招标文件规定的评标原则，按评标办法进行评标。评标工作在严格保密的情况下进行，由专家评标委员会负责完成。

- 评标办法：

- 本工程采用固定价格报价：合理低价法评标确定中标排序人。

- 本工程招标人设置招标控制价493788.56元。投标人投标报价不得高于招标控制价，否则，按无效标处理。

（3）投标报价保留到小数点后两位，招标人提供的工程量清单投标人不得擅自

更改，否则按无效标处理.

（4）以所有有效投标总价的平均值为基准值（保留到小数点后两位），以第一负接近基准值的报价为第一中标排序人，以第二负接近基准值的报价为第二中标排序人，依次类推，排完负接近排正接近，直至全部排完。当出现两家或两家以上投标单位并列同一中标排序人时，由招标人现场抽签决定中标排序。

3、本工程评标委员由招标人按规定组建3人。

4、招标人根据评标委员会的评标报告所推荐的中标排序人确定中标。

5、本招标工程的定标原则：第一中标候选人即定为中标人，如第一中标候选人被取消中标资格或放弃中标的由第二中标候选人中标，依次类推。

（十七）投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查，评价和比较，评标委员会可以要求有关投标人澄清其投标文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

（十八）不平衡报价

投标人不得通过不平衡报价方式投标报价，评标委员会、招标人保留在不改变投标人总价的基础上在任何阶段修改投标人单价，投标人应无条件响应。

八、授予合同

（十九）中标

1、招标人确定中标人后向中标人发出“中标通知书”，中标通知书将成为合同的组成部分。

2、不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因作出任何解释。

3、中标人收到中标通知书后，应在 3 天内与招标人签订施工合同。

4、中标人总包和分包的约定　　不得分包                　　　。

（二十 ）合同签订及工程担保

1、招标人与中标人应根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订施工合同。

2、本工程采取以下方法进行合同担保：/。

第三节　合同主要内容

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标文件中进行承诺。

一、工 期

（一）本工程总工期为： 40 日历天。按实际开工时间计算。

（二）工期延误

1、如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量；

（2）不可抗力；

（3）可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。

2、乙方必须接受甲方要求的施工进度要求。（进度要求详见施工合同）

甲方可从应向乙方支付的工程款内扣除延误赔偿费，赔偿金额500元/日历天；赔偿费限额为合同价格的5%。

（三）工期提前

实际施工工期提前于合同工期按   /    元/天奖励。

二、质量与安全

（四）工程质量

1、本工程的工程质量应达到符合国家工程质量验收标准合格以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据进行施工。

2、本工程甲方要求质量标准为   合格  。

3、如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求乙方返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用。

4、因甲方原因达不到质量等级约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

（五）工程安全

严格执行《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。施工中出现的安全责任事故全部由乙方承担。

三、合同价款与支付

（六）合同价款的确定及调整

1、中标人的投标报价即为中标价，中标价即为合同暂约价，属允许范围内的价格调整由甲、乙双方依法按规定在合同协议条款中具体明确。

2、工程款结算：

2.1经招标人签证认可的市场材料价差；

2.2经设计单位发出招标人认可的设计变更；

2.3经招标人计量后签证认可的工程量变化；

2.4省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定；

2.5其他：①分部分项工程量清单中列有的项目按中标单价执行，工程量按实际计算；②工程量清单以外的工程量结算方式按江西省现行定额计取直接工程费，按施工期间宜春市造价信息公布的材料信息平均价计算价差；③工程量清单中未施工的项目予以扣除。

（七）工程款支付

工程竣工验收合格后,中标人提交完整的结算资料给招标人工程管理部门,招标人支付合同价款的70%，经招标人办理决算审计后30个日历日内支付至工程竣工结算价的97%，3%为质量保证金，在质量保证期间届满无质量问题，在30个日历日内无息退回。支付前中标人向招标人开具正式票据。

四、材料设备供应

（八）乙方采购材料、设备

乙方采购的物品的规格、品种、质量及价格应得到甲方确认。

五、保    修

（九）保修

1、乙方应按《中华人民共和国建设部令》第80号规定依法对本工程进行保修。

2、甲、乙双方在签订施工合同时必须同时签订保修书，保修期从工程竣工之日起算起。

3、保修期限和保修费用支付办法由甲、乙双方在合同协议条款和工程质量保修书中按国家规定具体明确。

第四节  技术规范

本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准。

一、本工程采用的技术规范：国家现行技术规范及标准。

二、对材料的质量和试验要求：符合设计及施工规范要求。

第五节   图纸和技术资料

详见招标人提供的施工图纸和技术资料

| 其他需要说明的事项： 1、本工程的招标控制总价：493788.56元，投标人投标报价不得高于招标控制价，否则，按无效标处理。 2、本工程招标代理费按照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》计算，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理，招标人不支付任何费用。 3、未尽事宜双方协商。 4、工程量清单另册。 |  |
| --- | --- |
| 招标单位 | 法定代表人： （章） 2024年 月 日 |

第六节 投标文件格式

（正、副）本

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

投 标 文 件

投标项目：

投标单位：                                       （章）

法定代表人：                                       （章）

联  系  人：                 电话：

投递日期：

二〇二四年

一、投 标 书

（招标单位）：

1、投标总价：根据已收到的  　　　　　　　　　　　　　  工程施工招标文件，我单位经考察现场和仔细研究招标文件的全部内容后，愿以人民币（大写）：

（小写）：　　　　　　　　的投标总价，按合同约定实施和完成本招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

２、我单位承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

３、如果我方中标，下列承诺有效：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按中标价与你方签订合同，如果违约，你方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

（2）投标文件中的全部内容（含我单位投标文件技术标中的投标承诺书）属施工合同文件的组成部分。

（3）履约保证金   /     。

（4）招标文件和投标文件及中标通知书为施工合同的组成内容，在施工中忠实履行合同．并在合同约定的期限内完成并移交全部合同过程。

（5）我单位的投标报价即为中标价，中标价即为合同价，合同价即为结算价。除招标文件中约定可调整的内容外，结算时不作调整。

（6）

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确和有效。

投标单位：                       （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

日    期： 　　  年    月 　 日

二、投 标 书 附 录

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | （日历天） |
| 2 | 延误工期赔偿费金额 | 元/日历天 |
| 3 | 延误工期赔偿费限额 | 1、合同价格的 ％ 2、 元 |
| 4 | 赶工措施费 | 合同价格的 ％ |
| 5 | 提前竣工奖 | 合同价格的 ％ |
| 6 | 自报质量等级 |  |
| 7 | 达到自报质量等级（优良工程奖）的质量经济奖 | 合同价格的 ％ |
| 8 | 达不到自报质量等级的质量经济罚金 | 合同价格的 ％ |
| 9 | ①实行履约保证金或银行保函的 | 合同价格的 ％ |
|  | ②实行工程建设合同担保金或银行保函担保金的 | 1、合同担保金为合同价款的 ％ 2、担保手续费为合同担保金的 ％ |
| 10 | 招标人要求的其他承诺 |  |

注：1、栏目第10项，请按招标文件要求对应其中一项填写。

2、招标人要求的其他承诺，投标人应按招标文件的要求在内容栏目中如实填写，不够用时可由投标单位在此投标书附录中自行增加栏目。

3、本投标书附录中所有承诺为实质性响应要求和条件。

投标单位：                   （单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日期：         年    月    日

## 三、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：              年     月     日

经营期限：

姓名：        性别：   年龄：     职务：

系                                 的法定代表人。为施工、竣工和保修                        工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（单位章）

日期：         年    月    日

## 四、授 权 委 托 书

本人     （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义递交、撤回、修改            （招标单位）                  （工程项目名称）的投标文件，参加该工程项目的投标活动和办理投标相关事宜。代理人在开标、评标活动中因质疑、询标签署的澄清和补正。以及在合同谈判和签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：自   年  月  日至     年  月  日

代理人：          性别：        年龄：

职  务：          职称：        注册资格：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：                （单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：

日期：          年       月       日

五、工程量清单投标报价表

自拟

投标单位（盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

六、工程量清单投标预算书

根据招标文件工程量清单自拟

七、工期、质量等级承诺

（招标单位）：

根据招标人发出的招标文件，我单位对招标文件要求响应的有关内容作出以下承诺：

1、我单位承诺，投标文件已按招标文件的要求编制，内容与招标文件要求的范围相同；

2、我单位承诺，投标文件中承诺的施工工期满足招标文件的要求，在承诺的施工工期内完成工程量清单中约定的全部工作；

3、我单位承诺，投标文件承诺的工程量等级满足招标文件的要求，施工时按此标准组织实施，达到承诺的工程质量等级；

4、我单位承诺，我们接受招标文件中约定的投标有效期；

5、我单位承诺，我们已按招标文件要求的时间和方式提供了有效的投标担保；

6、我单位承诺，招标文件中约定的合同条款我单位全部接受，并享受和承担相应的权利和义务；

7、我单位承诺。投标文件中的施工技术内容符合工程项目的技术标准、规范和要求，并按此组织施工；

8、我单位递交的投标文件中未附有招标人不能接受的条件；

9、我单位递交的投标文件中组织结构人员除按招标文件规定的要求进行合法变更外，组织结构中的其他人员与资格预审时相一致；

10、我单位承诺中标后，招标文件中的注册建造师和五大员按施工要求全部到场，除不可抗力之外，施工期内部更换。

11、

12、

投标单位：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：            年     月          日

八、 单位证书、证件

加盖单位公章的相关证书、证件等的复印件；