招标投标格式文本七

招  标  文  件

（项目编号：安和-AH2025-006）

招 标 项 目： 宜春学院第三批搬迁学生功能房改造工程

招 标 单 位：          宜春学院        （章）

法定代表人：                          （章）

联  系  人：  施勇    电话：  13755840666

编 制 时 间：           2025年6月

江西省建设工程招标投标办公室制

二○一七年

投标须知

第一节   前附表

| 条款号 | 条款名称 | 条款内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招 标 人 | 名称：宜春学院 地址：江西省宜春市学府路576号 联系人：施勇 电话：13755840666 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江西安和招标代理有限公司 地址：江西省宜春市袁州区贸易广场7街131号 联系人：左女士 电话：13767531368 |  |
| 1.1.4 | 招投标监管机构 | 宜春学院 |  |
| 1.1.5 | 工程名称 | 宜春学院第三批搬迁学生功能房改造工程 |  |
| 1.1.6 | 标段划分 | 标段一：宜春学院第三批搬迁学生功能房改造工程 |  |
| 1.1.7 | 建设地点 | 宜春学院厚德校区 |  |
| 1.1.8 | 建筑面积 | / |  |
| 1.1.9 | 结构类型及层数 | / |  |
| 1.1.10 | 现场施工条件 | 用地面积：已落实 场地情况：已平整 施工水电：已接通 勘探资料：已具备 |  |
| 1.2.1 | 工程立项批准文件 | 计财处下达的2025年后勤预算情况表 |  |
| 1.2.2 | 设计单位 | / |  |
| 1.2.3 | 施工图审查备案情况 | / |  |
| 1.3.1 | 工程总投资 | 792997.69元 |  |
| 1.3.2 | 本项目投资 | 792997.69元 |  |
| 1.3.3 | 资金来源 | 本级资金 |  |
| 1.3.4 | 资金到位情况 | 已到位 |  |
| 1.4.1 | 招标范围 | 施工图纸范围内的所有内容,详见工程量清单。 |  |
| 1.4.2 | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 1.4.3 | 质量要求 | 合格及以上 |  |
| 1.4.4 | 承包方式 | ☑施工总承包：（ □允许 ☑不允许）专业工程分包； □ 专业施工承包。 |  |
| 1.4.5 | 计划工期 | 计划工期：50日历天（开始当天不计入） 计划开工日期：2025年 7月 5日 计划竣工日期：2025年8月25日 |  |
| 1.5.1 | 投标人资质等级要求 | 【建筑工程施工总承包叁级】（含）以上 |  |
| 1.5.2 | 注册建造师资格要求 | 专业：建筑工程专业 等级：贰级（含）以上 |  |
| 1.5.3 | 开标时投标人应当提交的资格文件（投标人的建筑业企业资质证书为复印件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询） | ☑ 法定代表人证书和本人身份证或者法定代表人授权委托书和本人身份证； ☑营业执照（加盖企业公章的扫描件或复印件）； ☑ 企业资质证书复印件； ☑ 在有效期内的安全生产许可证； ☑ 建造师注册证书； ☑ 技术负责人职称证书； ☑ 关键岗位人员岗位证书； ☑ 投标保证金转帐凭证。 开标时，投标人未当场、当时、当众提交有关证书原件或材料原件的（已注明复印件的除外），作为自动弃权，不得参加开标会。 |  |
| 1.5.4 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 应满足下列要求：/ |  |
| 1.5.7 | 工程分包约定 | 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 分包资质要求：/ |  |
| 1.6.1 | 获取（下载）招标文件 | http://ycxyzbb.jxycu.edu.cn/main.htm下载获取招标文件和工程量清单，本招标文件免费获取。 |  |
| 1.6.2 | 投标文件份数 | - □技术标正本一份，副本四份； - □商务标正本一份，副本四份； - ☑投标文件正本一份，副本四份； |  |
| 1.6.3 | 投标文件的递交 | 受理单位：江西安和招标代理有限公司 递交地点（或网站）：宜春学院电教楼三楼308室 |  |
| 1.6.4 | 投标截止时间 | 2025年6月26日10：00 |  |
| 1.7.1 | 开标会时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间； 地点：宜春学院电教楼三楼308室 |  |
| 1.7.2 | 投标有效期 | 90日历天 |  |
| 2.2.1 | 现场踏勘 | ☑不组织（自行前往踏勘） □组织踏勘时间： 踏勘集中地点：/ |  |
| 2.3.1 | 招标答疑会 | 不召开。投标人网上提出疑问，招标人网上向所有投标 人答复。 |  |
| 2.3.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 招标文件发出后 5天内在网上提出质疑 |  |
| 2.3.3 | 招标人书面澄清的时间 | 在投标截止日期 15天前在网上回复 |  |
| 2.4.1 | 招标文件的修改时间 | 在投标截止日期 15天前在网上发放 |  |
| 3.1.1 | 编制招标控制价（或要约 价）采用 | ☑ 工程量清单计价； □ 工料单价（定额）计价。 |  |
| 3.1.3 | 合同履行期间因市场物价波动影响合同价款，中标人应分摊的计价风险 | 中标人采购的主要材料单价涨（跌）幅不超过基准价格 ±5％； 中标人采购的工程设备单价涨（跌）幅不超过基准价格 ±5％。 |  |
| 3.1.4 | 要约价中取定的企业管理费、利润等费率 （有标段划分的，取定费率不一致时，应按标段明确） | 企业管理费详见工程量清单%； 利润详见工程量清单%； 检验试验费等六项详见工程量清单%。 |  |
| 3.1.5 | 本项目主要设备和材料用量、价格 | 采用详见本招标文件附表一或附表二。 |  |
| 3.1.7 | 计价时采用的计价规范、计算规范和费用定额 | ☑ 工程量清单计价规范（GB50500-2013） - 工程量清单计算规范（GB） - 工程量清单计算规范（GB） - 工程量清单计算规范（GB） ☑ 采用《工程量清单项目计量规范（2013江西）》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017版）》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017版）》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》（2006版）及其配套费用定额等现行定额标准 |  |
| 3.1.9 | 信息价的采用 | 《江西省造价信息》2025年4月份宜春市信息价 |  |
| 3.1.10 | 信息价缺项的材料价格 | 土建：宜春市没有的参照南昌市、江西省综合信息价，没有信息单价的按市场询价计算。 安装：宜春市没有的参照南昌市、江西省综合信息价，没有信息单价的按市场询价计算。 装饰：宜春市没有的参照南昌市、江西省综合信息价，没有信息单价的按市场询价计算。 园林：宜春市没有的参照南昌市、江西省综合信息价，没有信息单价的按市场询价计算。 市政：宜春市没有的参照南昌市、江西省综合信息价，没有信息单价的按市场询价计算。 |  |
| 3.1.11 | 暂列金额和暂估价 | ☑有，见工程量清单 □无。 |  |
| 3.1.12 | 招标代理费用 | ☑ 由中标人支付（招标人应将招标代理费用列入招标控制价（含要约价）其他项目费中） |  |
| 3.2.1 | 工程计费标准（有标段划分的，取费标准类别不一致时，应按标段明确） | 土建按/类标准计取工程费用； 安装按/类标准计取工程费用； 装修按/类标准计取工程费用； 园林按/类标准计取工程费用； 市政按/类标准计取工程费用； |  |
| 3.2.2 | 招标控制价（或要约价） 中选用的施工方法 | 模板采用详见工程量清单； 脚手架采用详见工程量单； 垂直运输机械采用详见工程量清单； 混凝土采用详见工程量清单； 混凝土骨料采用详见工程量清单。 |  |
| 3.3.1 | 工程结算时调整工程价款方式 | ☑ 经招标人签证认可的市场材料价差； ☑ 经设计单位发出招标人认可的设计变更； ☑ 经招标人计量后签证认可的工程量变化； ☑ 省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定； R 其他：本工程原则上不进行签证。 |  |
| 3.3.2 | 材料与设备供应要求及结算办法 | 材料供应要求：详见施工合同 材料结算办法：详见施工合同 设备供应要求：详见施工合同 设备结算办法：详见施工合同 |  |
| 4.1.13 | 投标报价的计价方法 | ☑ 工程量清单计价； □ 工料单价（定额）计价。 |  |
| 4.2.3 | 投标文件的组成 | 技术标部分：(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(9)项材料； 商务标部分：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)项材料。 投标文件：/项材料。 |  |
| 4.2.4 | 招投标文件采用的范本 | 2017年版《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招 标投标示范格式文本》。 |  |
| 4.4.1 | 投标保证金（从投标人银行基本帐户转出） | 本项目保证金采用：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳（以上方式投标人可任选）。 （1）网上银行支付：保证金金额人民币10000元，供应商如愿意参加本次投标活动，须在投标截止时间前（以代理机构银行实际到账为准）从企业基本账户以银行转账方式向招标代理机构足额缴纳，逾期缴纳视为无效投标（汇款时应注明项目名称或项目编号，且应与投标书一致）。 收款人：江西安和招标代理有限公司，开户行：宜春农村商业银行股份有限公司营业部，账号：1490 5909 0000 0559 67（转帐单须注明所投项目的招标编号） （2）采用其它形式递交的保证金，投标人应当在投标截止时间前将有效的证明材料放入投标（响应）文件内。 注：投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 |  |
| 5.1.1 | 投标文件的密封方式 | - □a（技术标）； - □b（商务标）； - ☑c（投标文件）； |  |
| 6.1.2 | 邀请出席开标会的单位 | 招标人、招标代理等相关单位 |  |
| 6.2.1 | 开标会程序 | ☑ 采用合理低价法的开标程序。 - 采用综合评估法的开标程序。 - 采用报价承诺法的开标程序。 |  |
| 7.1.3 | 采用的评标办法 | ☑ 合理低价法 - 综合评估法 - 报价承诺法 - 招标人自行编制的评标办法 |  |
| 7.1.4 | 控制投标报价的方法 | - 标底； ☑ 招标控制价； - 要约价。 ☑ 工程量清单计价； - 工料单价（定额）计价。 |  |
| 7.1.6 | 评标委员会的组成 | 评标委员会共设置 5人。 其中：招标人代表/人； 抽取评标专家的专业结构： |  |
| 7.1.7 | 中标人的确定方法 | □招标人委托评标委员会直接确定中标人； ☑招标人根据评标报告，在评标委员会推荐的中标排序人中确定中标人。 |  |
| 7.1.8 | 定标原则 | ☑第一中标排序人即为中标人； □将得分高者的第一中标排序人，确定为中标人。 |  |
| 7.1.9 | 中标排序人的推荐 | 评标委员会向招标人推荐 3家中标排序人 |  |
| 8.2.2 | 工程担保 | □实行工程建设合同担保金，担保金为合同价款/﹪； 接到中标通知书后/天内提交； £实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款10﹪； 接到中标通知书后7天内提交； ☑实行银行保函担保，银行保函为合同价款10﹪；接到中标通知书后7天内提交。 |  |
| 9.3.1 | 工程工期 | - 国家定额工期/日历天 ☑ 招标人要求的施工工期 50 日历天（自合同签订之日起） - 投标人自报施工工期 |  |
| 9.5.1 | 工期延误赔偿费 | 赔偿金额500/元/日历天； 赔偿费限额50000元。 |  |
| 9.6.1 | 合同工期提前于国家定额工期的奖励 | 赶工措施费/； 提前竣工奖/。 |  |
| 9.6.2 | 实际施工工期提前于合同工期的奖励 | 奖励金额/元/日历天； 奖励限额合同价格的/％； 奖励限额/元。 |  |
| 9.7.2 | 达到优良工程的奖励 | 合同价格的/％； 按建筑面积/元/平方米。 |  |
| 9.7.3 | 未达到优良等级的罚金 | 合同价格的/％； 按建筑面积/元/平方米。 |  |
| 9.10.1 | 工程预付款 | 合同正式签署后/天内，向承包人预付合同价款/％工程 预付款。 |  |
| 9.10.2 | 预付款抵扣工程款时间 | 当工程款付至/时，预付款开始抵扣工程款。 |  |
| 9.10.3 | 工程款的支付 | □按月支付工程进度款： ☑工程竣工验收合格，获得经甲方签字盖章的《工程验收报告》后三十个工作日内付至合同价款的70%，经财政评审后60个工作日向乙方支付至审计总价款的97%，余款作为质保金，质保期满后一次性付清（无息）。 工程质保期：2年，其中屋面防水工程质保期不少于5年。 |  |
| 9.12.1 | 工程结算 | 采用报价承诺法招标的项目在工程结算时，招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差或因工程变更引起工程量增减，必须按照招标控制价与要约价的下浮比例进行调整，计算下浮比例时应当扣除 Z 值（暂估价）。 |  |
| 10.1.1 | 本项目采用的技术规范 | 执行国家现行有关技术、施工及验收规范和质量验收标准及省、市建设行政主管部门强制性文件、标准、规范。 |  |
| 10.2.1 | 材料质量和试验要求 | 材料应提供三证（出厂证、合格证、材料检测报告）材料实验应按国家有关规定进行见证取样及送检。 |  |
| 10.3.1 | 施工工艺的特殊要求 | 对采用的新工艺、新技术应将方案报设计单位、业主及监理工程师批准后才能实行。 |  |
| 招标人其它需要说明的事项 |  |  |  |
| 12.1.1 12.1.1 | 说明事项 | 1. 投标项目经理应当与投标申请时一致（投标单位在资格审查送审文件递交截止之前，可进入系统对原申请时的项目经理进行更改，但更改后的项目经理必须与资格审查送审文件和投标文件中的项目经理一致。采用资格预审的，资格预审合格的投标人如需更改项目经理，应按招标文件的规定办理变更手续后，再对原项目经理进行更改），如不一致，相关投标均无效，评标委员会应当否决其投标或中标资格。 2、 2016 年 5 月 1 日（含）后进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目，按“营改增”调整后的计价依据 编制招标控制价进行招标；2016 年 4 月 30 日（含）前发布了招标文件且按照营业税模式编制招标控制价的， 但尚未开标的建设工程，建设单位应当按照“营改增” 调整后的计价依据重新编制招标控制价。未按要求调整，造成无法开标或投标文件无法导入，各当事人承担相关责任。 3、根据《中华人民共和国环境保护税法》《关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》（财税【2018】4号）等有关规定，征收环境保护税，不再征收排污费。“环境保护税”征收按国家及省有关财税政策执行。 4、招标控制价：792997.69元。（其中暂估价：42035元） 5、本项目投标保证金采用银行转账或保函的形式；采用银行转账的须从投标企业法人营业执照注册所在地本单位基本账户（不含企业的分公司或办事处的账户）转入到指定账户，为便于投标保证金的退回。 6、按赣建招【2019】10 号文件精神，投标单位投标时可提交有电子印章和二维码的营业执照、资质证书、建造师注册证书等电子证照（书）的数据电子复印件，评标专家不得以不是原件为由作重大偏差处理。 7、各投标人派至本项目的建造师须为无在建工程的建造师，如发现有在建工程的一律取消排序资格，并没收其投标保证金,中标的中标结果无效。 8、外埠来赣投标单位执行《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字（2021）4号）规定，提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn/）企业及相关人员登记成功查询截图复印件并加盖公章（提供能够有效充分反映备案成功的网页截图）。 9、中标单位必须执行《宜春市建设工程施工现场关键岗位人员考勤制度》。 10、招标人审查过程中发现中标人在投标过程中存在违 法、违规及影响投标公正性情况的，招标人可取消其中标资格。 11、中标企业不得违法转包或分包，如存在违法转包或分包情况，将上报建设行政主管部门进行处理。 12、其他未尽事宜，甲乙双方在施工合同中明确。 13、不要求投标人递交施工组织方案，但开工前中标人应编制施工组织方案报招标人审批。 15、招标文件内容如有与招标人其它需要说明的事项冲突之处，以其他说明事项为准。 |  |
|  |  | 内容 | 评审标准 |
|  | 招标人在招标文件中自行设置的重大偏差、否决投标、投标无效、拒收内容及评判标准（注：只能选择上述内容之一设定一项） | 重大骗 重大偏差 | 按法律法规及招标文件执行。 |
|  |  | 否决投标 | 按法律法规及招标文件执行。 |
|  |  | 投标无效 | 按法律法规及招标文件执行。 |
|  |  | 拒收 | 按法律法规及招标文件执行。 |

第二节   综合说明

一、总   则

（一）工程概况

1、工程招标范围：本工程为宜春学院第三批搬迁学生功能房改造工程。【内容详工程量清单 】

2、现场施工条件

（1）场地拆迁及平整情况  已完成                  ；

（2）施工用水、电        已到位                  ；

（3）有关勘探资料   齐全                         ；

（4）施工图纸设计和审查情况   已审查             。

3、上述工程按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和国家以及省其它有关招标投标法律、法规、规章的规定，并得到相关部门的监督和备案，现通过  公开  招标方式择优选定施工单位。

（二）投标人资格条件：

1、参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标人的施工资质等级要求。

2、为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的资格文件中应包括下列资料：

（1）营业执照、企业资质证书、有效安全生产许可证。

（2）建造师（建筑工程专业二级(含)以上资格）注册证书和施工员、质量员、安全员上岗证书。

（3）法定代表人证书或法定代表人授权委托的委托书及本人身份证。

（三）本招标工程的招标有效期为  90 天（日历天）。

（四）投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（五）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（七）条发出的补充通知和第（十一）条所述的招标答疑会记录。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

（六）招标文件的解释

招标文件的解释权归属招标人。投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后  5 日内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，并在招标答疑会后将答复送至所有投标人。

（七）招标文件的修改

1、在投标截止日期  3  天前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将报分管监督的招标办备案。

3、补充通知将以书面方式发给各投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等的约束作用。

4、为使投标人在编制文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在补充通知中写明。

三、投标报价

（八）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。其应包括工程施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金和政策性文件规定应计取的合法取费等各项费用。

2、投标报价方式：本工程采用固定价格报价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。

3、投标报价的计价方法和原则：本工程采用施工图预算计价。投标人应根据招标人提供的全套施工图纸和技术资料，计算工程量、单价和合价及各种费用，由于投标人在计算投标价过程中造成的图纸工程量遗漏或套用价格不合理以及费用计算错误，中标后招标人一律不予以调整，由此产生的损失应依法由投标人负责。

4、投标报价编制要求：

（1）投标报价编制参照的定额和政策性计价文件：

参照： 《建设工程定额》

（2）本工程招标主要材料价格执行企业自主报价；

（3）本工程取费标准 投标人自主报价 。

（4）本工程采用 钢模或九夹板 模板； 钢管  脚手架；商品 混凝土。

（5）工程结算时调整工程价款方式执行以下条款：

①经设计单位发出招标人认可的设计变更；

②经招标人计量后签证认可的工程量变化。

（6）材料供应、结算及要求：

①乙方自行采购，质量经招标人、监理认可。

②凡投标人采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，钢材、水泥进场后均必须作二次试验并将试验报告送招标人，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，招标人有权制止使用并追究投标人的违约责任。

四、投标文件的编制

（九）投标文件的组成

投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标书；

（2）投标书附录；

（3）法定代表人资格证明书；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）投标报价；

（6）其他辅助资料。

2、投标人应当使用我省规范的投标文件格式填写，如不够使用时，由各投标人自行添补。

（十）现场踏勘与招标答疑会

1、投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行察勘，以获取投标单位有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。察勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、招标人在发放招标文件后将按投标须知规定的日期以书面形式解答招标单位提出的问题。

3、投标人提出的与投标有关的任何问题应按投标须知规定的日期以书面形式送达招标人。

4、投标人所提出的问题和答复，招标人将以书面形式提供给所有投标人，并报招标办备案，由此而产生的对招标文件内容的修改，招标人将按本文第（七）条的规定，以补充通知的方式发出。

（十一）投标文件的份数和签署

1、投标人按本文件第（九）条规定，编制商务投标文件二份，商务投标文件“正本”一份和投标须知中所要求份数的“副本”，并标明“正本”和“副本”。商务投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件（商务投标）均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托的代理人印章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

五、投标文件的递交

（十二）投标文件的密封与标志

1、本工程投标的投标文件采用下列方式密封：

每个投标人只递交一个密封袋，投标人应将所有的投标文件（含正本和所有副本）材料一起密封在同一密封袋内；

2、所有密封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间以前不得开封。

3、所有密封袋上都应写明投标人的名称、地址、邮政编码。

4、所有密封袋密封口处均应由投标人密封，并加盖投标单位公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印章。

5、如果投标人未按上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

（十三）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（七）条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止日期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

（十四）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改其投标文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按本文件第（十三）条规定的要求，密封、标志，盖章和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3、投标截止以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、开  标

（十五）开标

1、在所有投标人法定代表人或委托代理人在场的情况下，招标人举行开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

2、开标会议由招标人组织并主持，招标办进行指导和监督，被邀请出席开标会的单位有  招标人代表、投标人代表    。

3、投标人代表在规定的开标会时间后（即迟到15分钟以上）到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未予密封的；

（2）未按规定加盖投标人公章和单位法定代表人或者法定代表人委托的代理人印章；

（3）未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辩认不清，影响评标；

（4）投标截止期以后送达的投标文件；

（5）投标人未按照招标文件要求提供投标保证金；

（6）违反招投标法律、法规规定。

4、招标人宣布评标原则和办法，检查参加开标会各投标单位法定代表人或其委托代理人的证书或委托书原件及本人身份证原件，检验投标保证金银行进账单凭证，查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性；

5、招标人开启各有效投标人的投标书并当众宣读投标人名称、投标报价、修改内容（如果有）、工期、质量、主要材料用量、优惠条件及招标人认为应当公布的其它内容。

6、招标转入评标、定标阶段。所有投标人在场等候招标人评标，定标后的中标或中标排序人通知。

七、评  标

（十六）评标

1、评标工作

招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十、二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和国家发展计划委员会、经贸委、建设部等七部委第12号令之规定组成评标委员会，按招标文件规定的评标原则，评标办法进行评标。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督下在严格保密的情况下进行，由专家评标委员会负责完成。

2、评标方法：

（1）、本工程采用固定价格报价，合理低价评标确定中标排序人；

（2）、本工程招标人设置招标控制价（即最高限价），投标人的投标报价大于招标控制价为无效投标报价。招标控制价为：792997.69元

（3）、以所有有效报价【当有效报价多于7家时，去掉一个最高报价和一个最低报价】的算术平均值为基准值。以第一负接近基准值者为第一中标排序人，第二负接近基准值者为第二中标排序人，依此类推。排完负接近再排正接近并从低到高排序。

当出现两家或两家以上投标单位并列同一中标排序人时，由招标单位当场抽签确定优先中标排序。排序前三名的投标文件移交评委评审。

3、本工程评标委员会共设置 5 人。

4、本工程采用  招标人开标后按招标文件和评标办法规定直接确定中标排序人  的方法进行定标。

5．本工程的定标原则：第一中标排序人即定为中标人，如第一中标排序人被取消中标资格或放弃中标的由第二中标排序人中标，依次类推。

（十七）投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查，评价和比较，评标委员会可以个别有针对地要求有关投标人澄清其投标文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

八、授予合同

（十八）中标

1、确定中标人后，招标人应于七日内向中标人发出“中标通知书”并报分管监督的招投标管理机构备案同时将中标结果书面通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

2、不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标，定标情况和未中标原因的任何解释。

3、中标人收到中标通知书后，应在三十天内与招标人签订施工合同。

4、中标人总包和分包的约定  本工程不得转包，未经招标人同意不得分包 。

（十九）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订施工合同。

2、中标人在同招标人签订合同前应依法按照本招标文件要求的数额向招标人提交履约保证金，本工程我单位要求中标人提交履约保证金为中标价的  / 。

3、中标人逾期未同招标人签订合同或未提交履约保证金，招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标人的中标资格，招标人将有权依法另行选择其它投标人中标；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。

4、招标人与中标人签订的合同应按规定报项目分管的招标办备案。

第三节   合同主要内容

施工合同应采用《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）示范文本。

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标文件中进行承诺。

一、施工组织设计和工期

（一）进度计划

1、中标人应在与招标人签订施工合同前将施工组织设计（或施工方案）交招标人批准。

2、乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表或监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方代表或监理工程师的要求提出改进措施，报甲方批准后实施。

（二）工程工期

本工程按甲方要求施工工期：(发包人和监理人发出开工通知）  50  日历天 。

（三）工期延误

1、如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。

（1）由甲方原因造成的延误、障碍、停工。

（2）不可抗力。

（3）可能会出现的，不属于乙方的过失或违约造成的。

2、非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。

甲方可从向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。

（四）工期提前

实际施工工期提前于合同工期按 /  奖励。

二、质  量

（五）工程质量

1、本工程的工程质量最低应达到符合国家工程质量验收标准合格以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2、乙方自报的工程质量标准为合同约定条件。

3、如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求乙方返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件为止。

4、因甲方原因达不到质量等级约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

三、合同价款与支付

（六）合同价款的确定及调整

中标人的投标价格即为中标价，中标价即为合同价，任何一方不得违法擅自改变，属允许范围内的价格调整由甲、乙双方依法按规定在合同协议条款中具体明确。

（七）工程款支付

工程竣工验收合格，获得经甲方签字盖章的《工程验收报告》后三十个工作日内付至合同价款的70%，经财政评审后60个工作日向乙方支付至审计总价款的97%，余款作为质保金，质保期满后一次性付清（无息）。

四、材料设备供应

（八）甲方供应材料、设备

甲方供应材料、设备的种类、规格、数量、单价详见由本招标文件附表。

（九）乙方采购材料、设备

除甲方供应材料、设备外均需乙方自行采购，但质量应得到甲方确认。

第四节  技术规范

一、本工程采用的技术规范：国家现行技术规范

1、《建筑工程技术标准》（JTG B01-2003）。

2、《建筑设计通用规范》（JTG D60-2004）。

3、《建筑钢筋混凝土设计规范》（JTG D62-2004）。

二、对材料的质量和试验要求：符合设计要求及规范要求

三、中标单位需按此要求进行现场施工（详见施工图纸）：

| 其它需要说明的事项： 一、投标人的投标文件由投标人自拟格式样本打印。 二、中标人必须负责收集、整理该工程施工验收资料、监理资料，并移交给招标人。 三、招标代理费中标金额的1%，由中标单位支付。 |  |
| --- | --- |
| 招标单位 | （章） 法定代表人（章） 2025 年 月 日 |

（正、副）本

招标投标格式文本九

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

投  标  文  件

投 标 项 目：

投 标 单 位：                              （章）

法定代表人：                             （章）

联  系  人：            电话：

投 递 日 期：           年   月   日

江 西 省 建 设 工 程 招 标 投 标 办 公 室 印 制

二 O 一七年

投标文件技术标编制说明

1、投标文件技术标应满足招标文件的需要,并包括下列内容:

（1）投标书； (2)法定代表人身份证明书；(3)法定代表人授权委托书；(4)投标报价【附工程预算书一份】；（5）辅助资料表；(6)参于本工程投标计分的各种证书、证件的复印件加盖单位公章后与投标文件装订成册。

2、投标单位的法定代表人发生了变更，或法定代表委托代理人、组织结构（指注册建造师、项目技术负责人、三大员、主要技术人员）发生了更换，投标人应将招标人同意变更和经招标监督机构备案的书面变更材料复印件（加盖单位公章）附在技术标之后一并密封递交。

3、投标人在填写本投标文件时必须认真、详细、准确，投标文件中所承诺的内容均为中标后甲、乙双方签订施工合同的依据。

4、本技术标专用格式与施工组织设计及有关资料装订成册，不够用时可由投标单位按标准格式自行复制。

5、本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

投  标  书

（招标单位）：

- 投标总报价：根据已收到的                       （项目名称）施工招标文件，我单位经考察现场和仔细研究招标文件的全部内容后，愿以人民币（大写）：         （小写）：          的投标总报价，按合同约定实施和完成本招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我单位承诺在投标有效期内不修改、撤消投标文件。

3、如我方中标，下列承诺有效：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按中标价与你方签订合同，如有违约，你方有权中止我方中标并选择其他中标单位。

（2）投标文件中的全部内容（含我单位投标文件技术标中的投标承诺书）属施工合同文件的组成部分。

（3）按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）招标文件和投标文件及中标通知书为施工合同的组成内容，在施工中忠实履行合同。并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我单位的投标报价即为中标价，中标价即为合同价，合同价即为结算价。除招标文件中约定可调整的内容外，结算时不作调整。

（6）                         /

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确和有效。

投标单位：                       （盖单位章）

法定代表人或委托代理人         （签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

日    期：      年   月   日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年     月     日

经营期限：      年   月  日至

姓名：    性别：     年龄：     职务：

系                （单位名称）的法定代表人。为施工、竣工和保修                   （项目名称）。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖单位章）

日期：       年   月    日

投 标 承 诺 书

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册建造师 | 姓名： |
| 2 | 工期 | 日历天 |
| 3 | 延误工期赔偿费金额 |  |
| 4 | 延误工期赔偿费限额 |  |
| 5 | 赶工措施费 |  |
| 6 | 提前竣工奖 |  |
| 7 | 自报质量等级 |  |
| 8 | 达到自报质量等级（优良工程奖）的质量经济奖 |  |
| 9 | 达不到自报质量等级的质量经济罚金 |  |
| 10 | ①实行履约保证金或银行保函的 |  |
|  | ②实行工程建设合同担保或银行保函担保的 |  |
| 11 | 招标人要求的其他承诺 |  |

注：1、栏目第10项，请按招标文件要求对应其中一项填写。

2、招标人要求的其他承诺，请投标人根据招标文件的要求在内容栏中如实填写，不够用时可由投标单位在此投标承诺书中自行增加栏目。

投标单位：（盖单位章）

法定代表人

或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

投 标 单 位 企 业 概 况

（表一）

| 企 业 名 称 |  |  |  |  |  | 成 立 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 质 等 级 |  | 外来施工企业 批准投标手续 办 理 情 况 |  |  |  |  |  |  | 企 业 性 质 |  |  |  |  |  |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职 工总数 | 人 |  | 有职称管理人员 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工人 人 |  |
|  |  |  | 高 工 | 工程师 |  |  | 助 工 |  |  | 技术员 |  |  | 技工 | 普工 |
| 主要施 工机械 设 备 | 名 称 |  | 型 号 |  | 数 量 （台） |  |  | 总功率（KM/hp） |  |  |  | 制造国 或产地 |  | 制 造 年 份 |

参与投标注册建造师简历表

（表二）

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参 加 工 作 时 间 |  |  |  |  | 从事注册 建造师年限 |  |  |  |  |  |
| 注册建造师注册证书证号 |  |  |  |  | 注册建造师级 别 |  |  |  |  |  |
| 近36个月获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近36个月已竣工工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  |  | 项 目 名 称 |  | 建 设 规 模 | 开竣工 日 期 |  |  | 合 同 工 期 | 工 程 质 量 |
| 目前在建 工程个数 |  |  |  |  |  | 目前在建 工作量 （万元） |  |  |  |  |

注：在填写从事注册建造师年限时，其年限包括原从事项目经理的年限。

投入本项目的主要施工管理人员

（组织结构）

（表三）

| 机构 | 项目管理职务 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 注册建造师 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |

注:项目经理必须由注册建造师()担任.

投入本项目的主要施工机械设备目录表

（表四）

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率KW/H | 生产能力M3/H | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业近36个月来所承建已竣工的主要工程情况

（表五）

| 建设单位及 工程名称 | 建设地点 | 结构 类型 | 建筑面积（M2） | 开竣工 日 期 | 合同价款 （万元） | 质量达 到标准 | 履约 情况 | 注 册 建造师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表不够，可复制。

企业近36个月来荣获主要质量、安全经营管理荣誉情况

（表六）

| 序号 | 证书名称及内容 | 颁发时间 | 编号 | 发证机关 | 证书级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不够，可复制。

企业在建的主要工程情况表

（表七）

| 建设单位及工程名称 | 建设地点 | 结构类型 | 建设面积 （M2） | 开竣工 日 期 | 形 象 进 度 | 质量 标准 | 合同价款 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表不够，可复制。

投标报价